ÜRÜN GEREKSİNİM BELGESİ

Gerçek Zamanlı Ses Gürültü Engelleme Sistemi

Krisp Benzeri AI Tabanlı Gürültü Azaltma

| Versiyon | v1.0 — MVP PRD |
| --- | --- |

| Tarih | Nisan 2026 |
| --- | --- |

| Durum | Taslak |
| --- | --- |

| Hedef Platform | Web Demo + (Opsiyonel) Mobil Uygulama |
| --- | --- |

| Birincil Use Case | Video Konferans, Oyun İçi Ses İletişimi |
| --- | --- |

# 1. Genel Bakış ve Ürün Vizyonu

Bu PRD, sıfırdan geliştirilen bir derin öğrenme tabanlı gerçek zamanlı ses gürültü engelleme sisteminin ürün gereksinimlerini tanımlar. Ürün, Krisp'e benzer şekilde mikrofon sesindeki arka plan gürültüsünü (fan sesi, klavye, ortam gürültüsü, oyun sesleri vb.) yapay zeka ile tespit edip temizlemeyi hedefler.

MVP'nin birincil amacı müşteri edinimi değil, modelin teknik kapasitesini kanıtlamaktır. Bunun için modelin üzerine minimal bir API ve halka açık bir demo arayüzü inşa edilecektir.

## 1.1 Hedef Kullanıcı Segmentleri

Bu MVP aşamasında gerçek son kullanıcı yerine iki farklı hedef kitle tanımlanmıştır:

- Teknik değerlendirici / potansiyel yatırımcı: Modelin çalıştığını demo üzerinden görmek isteyen kişiler

- Geliştirici (takım içi): Modeli iteratif geliştirirken hızlı test yapabilmek için demo sitesini kullanan kişi

## 1.2 Kapsam Dışı (MVP)

Aşağıdakiler kasıtlı olarak bu sürümün dışında tutulmuştur:

- Müşteri edinimi, satış süreci ve pazarlama

- Kullanıcı hesabı, kayıt ve kimlik doğrulama sistemi

- Ödeme entegrasyonu

- SLA ve uptime garantisi

- Video gürültü engelleme

- Mobil native SDK

- KVKK / yerel sunucu gereksinimleri

- API'nin üçüncü taraflara açılması (ilk sürümde yalnızca demo sitesini besler)

# 2. Use Case'ler ve Kullanıcı Hikayeleri

## 2.1 Birincil Use Case'ler

Model aşağıdaki iki birincil senaryo için optimize edilecektir:

### Video Konferans / Toplantı (Zoom, Meet, Teams)

Senaryo: Uzaktan çalışan kullanıcı ev ortamındaki gürültüyü (çocuk sesi, sokak gürültüsü, fan) konuşmasını etkilemeden filtreler.

- Konuşma anlaşılırlığı (STOI) öncelikli metriktir

- Gecikme kritiktir: >40ms gecikme algılanabilir artefakta yol açar

- Mono ses, 16kHz veya 48kHz örnekleme

### Oyun İçi Ses İletişimi (Discord, in-game voice)

Senaryo: Oyun oynarken klavye sesi, mekanik fan gürültüsü ve ortam seslerinin takım arkadaşlarına iletilmemesi.

- Düşük gecikme (< 20ms) kritiktir, oyun dinamikleriyle uyumlu olmalı

- Klavye ve mekanik ses gibi kısa süreli, yüksek enerjili gürültü tiplerini tanıma

- Konuşma olmadığı zaman tam susturma (noise gate) davranışı

## 2.2 Demo Site Kullanıcı Akışı

| Adım | Kullanıcı Aksiyonu | Sistem Davranışı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demo siteye girer | Karşılama ekranı, örnek ses dosyaları sunulur |
| 2 | Gürültülü ses dosyası yükler (WAV/MP3) | Dosya boyutu ve format kontrolü yapılır |
| 3 | "Temizle" butonuna basar | API'ye POST isteği atılır, progress gösterilir |
| 4 | Sonucu dinler | Orijinal ve temizlenmiş ses yan yana oynatılır |
| 5 | Temizlenmiş sesi indirir | WAV olarak indirme başlar |

# 3. Blok 1 — Model Geliştirme

## 3.1 Mimari Seçimi

Gerçek zamanlı çalışma ve <20ms gecikme kısıtı nedeniyle hafif, streaming tabanlı bir mimari zorunludur. Büyük model mimarileri (Wav2Vec 2.0, Demucs full) bu MVP kapsamı dışındadır.

| Mimari | Avantaj | Dezavantaj | MVP'deki Rolü |
| --- | --- | --- | --- |
| DTLN | Düşük gecikme, streaming uyumlu, hafif | PESQ üst sınırı orta | Birincil aday |
| Conv-TasNet (küçük config) | Daha iyi ses kalitesi | DTLN'e göre daha ağır | Alternatif / ablasyon |
| Demucs / Wav2Vec | SOTA kalite | Gerçek zamanlı değil, büyük | Kapsam dışı |

## 3.2 Eğitim Veri Seti

Model eğitimi için temiz ses + gürültü çifti gereklidir. Aşağıdaki açık veri setleri kullanılacaktır:

| Veri Seti | İçerik | Boyut | Lisans |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS Challenge (Microsoft) | Gürültülü / temiz ses çiftleri | 500+ saat | Araştırma kullanımı serbest |
| DEMAND | Gerçek ortam gürültü kayıtları | ~16 kategori | CC BY-SA |
| VCTK | Temiz konuşma (çok konuşmacı) | ~44 saat | ODC-By |

Oyun içi use case için ek veri artırımı (klavye seslerinin ses kütüphaneleriyle karıştırılması) yapılması planlanmaktadır.

## 3.3 Chunk-Based Inference Yaklaşımı

Gerçek zamanlı streaming simüle etmek için ses verisi paketlere bölünecektir. WebRTC standardıyla uyumlu 20ms chunk boyutu seçilmiştir.

- Chunk boyutu: 20ms (WebRTC standardı)

- Her chunk bağımsız olarak işlenir; önceki chunk'a bağımlılık minimize edilir

- Bu yaklaşım hem eğitimde hem inference testinde kullanılır

- Gelecekte gerçek zamanlı mikrofon streaming'e geçiş için altyapı hazır olacak

## 3.4 Başarı Metrikleri

Model kalitesi tek bir metrikle değil, aşağıdaki kombinasyonla ölçülecektir. PESQ ve STOI olmadan yalnızca Speech Recognition metriği yanıltıcı sonuç verebilir; Whisper gürültülü sesi de okuyabilir.

| Metrik | Ne Ölçer | MVP Hedefi | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| PESQ | Algılanan ses kalitesi (endüstri standardı, 1-5 arası) | ≥ 3.5 / 5.0 | Yüksek |
| STOI | Anlaşılırlık skoru (0-1 arası) | ≥ 0.85 | Yüksek |
| Whisper WER İyileşmesi | Temizlenmiş sesin transkripsiyon doğruluğu | ≥ %90 iyileşme | Orta |
| Inference Gecikmesi | Chunk başına işlem süresi | < 20ms / chunk | Kritik |
| SNR İyileşmesi | Sinyal-gürültü oranı kazancı | ≥ 10 dB iyileşme | Orta |

# 4. Blok 2 — REST API

Model eğitimi tamamlandığında üzerine minimal bir REST API sarısı yapılacaktır. Bu MVP'de API yalnızca demo siteyi besler; üçüncü taraflara açılmaz.

## 4.1 Endpoint Tanımları

| Endpoint | Method | Girdi | Çıktı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /v1/denoise | POST | WAV/PCM dosyası | Temizlenmiş WAV + JSON meta | Ana gürültü temizleme işlemi |
| /v1/health | GET | — | { status: ok } | API canlılık kontrolü |

## 4.2 Teknik Gereksinimler

- Desteklenen giriş formatları: WAV, PCM 16kHz

- Maksimum dosya boyutu: İlk sürümde 60 saniye ile sınırlı

- Yanıt formatı: JSON meta (süre, PESQ tahmini) + ses dosyası

- Kimlik doğrulama: API anahtarı (basit, header tabanlı) — yalnızca dahili kullanım

- Hata yönetimi: Desteklenmeyen format, boyut aşımı ve model hatası için standart HTTP hata kodları

## 4.3 Altyapı Kararı (Ertelenmiş)

Bu MVP'de altyapı kararı kasıtlı olarak ertelenmiştir. Sprint 2 başında aşağıdaki seçenekler değerlendirilecektir:

| Seçenek | Avantaj | Dezavantaj |
| --- | --- | --- |
| Kendi sunucusu / VPS | Tam kontrol, sabit maliyet, düşük gecikme | Ölçeklenebilirlik sınırlı, bakım yükü |
| Cloud (AWS/GCP) | Ölçeklenebilir, yönetilen altyapı | Maliyet değişken, vendor lock-in riski |
| Serverless (Lambda + GPU) | Sıfır bakım, kullandıkça öde | GPU cold start gecikmesi sorunlu |

# 5. Blok 3 — Demo Platform

Kullanıcının modeli doğrudan tarayıcıdan test edebileceği minimal bir arayüz. Bu MVP'de platform kararı (web vs. mobil) hâlâ açıktır; her ikisi de aşağıda değerlendirilmiştir.

## 5.1 Seçenek A: Web Demo Sitesi

### Kapsam

- Ses dosyası yükleme (sürükle-bırak veya dosya seçici)

- API'ye istek atma ve progress gösterme

- Orijinal ve temizlenmiş sesi yan yana karşılaştırmalı oynatma

- Dalga formu (waveform) görselleştirmesi

- Temizlenmiş sesi indirme

- Örnek ses dosyaları (farklı gürültü tipleri: ev, ofis, oyun)

### Teknik Yığın (Önerilen)

- Frontend: React veya vanilla HTML/JS (hız için vanilla tercih edilebilir)

- Ses görselleştirme: WaveSurfer.js

- Hosting: Vercel, Netlify veya aynı sunucu

### Kapsam Dışı (Web)

- Kullanıcı hesabı ve kayıt sistemi

- Gerçek zamanlı mikrofon girişi (ilk sürümde dosya yükleme yeterli)

- Ödeme entegrasyonu

## 5.2 Seçenek B: Mobil Uygulama

### Avantajlar

- Mikrofon erişimi daha doğal; gerçek zamanlı test mümkün

- Oyun içi use case'i demo etmek için daha inandırıcı

### Dezavantajlar ve Riskler

- Geliştirme süresi web'e kıyasla 2-3x daha uzun (iOS + Android veya React Native)

- App Store onay süreci (özellikle iOS) MVP hızını kısıtlar

- Dağıtım ve test sürtünmesi yüksek

### Öneri

MVP aşamasında web demo başlanması, model kanıtlandıktan sonra mobil geliştirme değerlendirilmesi önerilir. Mobil için React Native kullanılması durumunda web kodu büyük ölçüde yeniden kullanılabilir.

# 6. Sprint Planı

Toplam süre: 12 hafta (tek geliştirici varsayımıyla). Sprint sınırları model performansına göre esnek tutulacaktır.

| Sprint | Hafta | Hedef | Çıktı / Başarı Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1–2 | Veri hazırlama & mimari kararı | Veri pipeline'ı hazır, DTLN vs Conv-TasNet kararı verilmiş |
| Sprint 1 | 3–7 | Model eğitimi & değerlendirme | PESQ ≥ 3.5, STOI ≥ 0.85, <20ms inference gecikmesi |
| Sprint 2 | 8–9 | REST API geliştirme + altyapı kararı | Çalışan /v1/denoise endpoint, altyapı seçilmiş |
| Sprint 3 | 10–11 | Demo platform geliştirme | Tarayıcıdan ses yükle, temizle, indir — uçtan uca |
| Sprint 4 | 12 | Entegrasyon testi & düzeltme | Site + API uçtan uca çalışıyor, PESQ/STOI doğrulanmış |

Not: Sprint 1 en riskli aşamadır. Model hedef metriklere ulaşamazsa Sprint 1'e ek 1-2 hafta eklenebilir; bu durumda Sprint 3-4 sıkıştırılır.

# 7. Riskler ve Azaltma Stratejileri

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Model <20ms hedefine ulaşamıyor | Orta | Yüksek | DTLN yerine daha küçük Conv-TasNet config'i deneyin; chunk boyutunu artırın |
| PESQ ≥ 3.5 hedefi tutturulamıyor | Orta | Yüksek | Veri artırımı, hiperparametre arama, iki mimariyi birlikte deneyin |
| Oyun gürültüsü için eğitim verisi yetersiz | Yüksek | Orta | Klavye/fan seslerini DNS Challenge verileriyle karıştırarak sentetik veri üretin |
| Altyapı maliyeti beklenmedik artış | Düşük | Orta | İlk sürümde sabit VPS tercih edin; ölçekleme kararı MVP sonrası |
| App Store onay gecikmesi (mobil tercih) | Yüksek | Orta | Web demo önce çıkarın; mobil geliştirme paralel değil sıralı yapın |

# 8. MVP Başarı Kriterleri

Bu MVP, aşağıdaki kriterlerin tamamının karşılanması durumunda başarılı sayılacaktır:

| Kriter | Hedef | Ölçüm Yöntemi |
| --- | --- | --- |
| Model ses kalitesi | PESQ ≥ 3.5 ve STOI ≥ 0.85 | Test seti üzerinde otomatik ölçüm |
| Gerçek zamanlı uyum | Chunk başına < 20ms inference | Profiling (PyTorch / ONNX) |
| API stabilitesi | /v1/denoise 60s dosyayı başarıyla işler | Manuel + otomatik uçtan uca test |
| Demo erişilebilirliği | Demo sitesi public URL üzerinden ulaşılabilir | Harici tarayıcıdan doğrulama |
| Karşılaştırmalı dinleme | Orijinal vs temizlenmiş yan yana oynatılabilir | Kullanıcı akışı testi |

# 9. MVP Sonrası Yol Haritası (Post-MVP)

Bu maddeler kasıtlı olarak MVP dışında tutulmuştur. Model kanıtlandıktan sonra öncelik sırasına alınacaktır:

- Gerçek zamanlı mikrofon streaming (tarayıcı WebRTC API'si üzerinden)

- Mobil uygulama geliştirme (React Native önerilen)

- API'nin üçüncü taraflara açılması ve API key yönetim sistemi

- Kullanıcı hesabı ve kullanım istatistikleri

- Video gürültü engelleme (ses + video pipeline)

- Model ince ayarı: Spesifik gürültü profilleri için özelleşmiş modeller

- Ticari lisanslama ve ödeme sistemi

- Native SDK (C++ veya Rust tabanlı, düşük gecikme için)

# 10. Açık Sorular

| Soru | Karar Tarihi | Karar Verici |
| --- | --- | --- |
| Web mi, mobil mi, ikisi birden mi? | Sprint 0 sonunda (Hafta 2) | Ürün sahibi |
| Altyapı: VPS mi, cloud mu? | Sprint 2 başında (Hafta 8) | Teknik lider |
| Model: DTLN mi, Conv-TasNet mi? | Sprint 0 sonunda (Hafta 2) | ML mühendisi |
| Demo site için authentication gerekli mi? | Sprint 3 başında (Hafta 10) | Ürün sahibi |

Dahili Kullanım İçin — Gizli