MVP Kapsam Belgesi

Ses Aktariminda Gurultu Engelleme

Model Gelistirme | REST API | Demo Site

Nisan 2026

# 1. Genel Bakis

Bu belge, ses aktariminda gercek zamanli gurultu engelleme urunununun MVP kapsamini tanimlamaktadir. Kapsam uc ana bloktan olusur: modelin sifirdan egitilmesi, bu modelin REST API uzerinden disariya acilmasi ve kullanicinin dogrudan tarayicidan test edebilecegi bir demo sitesi.

Musteri edinimi, pazarlama ve altyapi SLA hedefleri bu MVP kapsaminin disindadir.

# 2. Blok 1 - Model Gelistirme

## Mimari

Gercek zamanli calisma gereksinimine gore hafif bir mimari secilmistir. Hedef <20ms inference gecikmesidir. Bu kisit, mimariyi bastan kucuk ve akis (streaming) tabanli olmaya zorlamaktadir.

- Birincil aday: DTLN (Dual-Signal Transformation LSTM Network)

- Alternatif: Conv-TasNet kucuk konfigurasyonu

- Buyuk model mimarileri (Wav2Vec, Demucs full) bu MVP kapsaminda degil

## Veri Seti

Model egitimi icin temiz ses + gurultu cifti gereklidir. Asagidaki acik veri setleri kullanilacaktir:

| Veri Seti | Icerik | Boyut |
| --- | --- | --- |
| DNS Challenge (Microsoft) | Gurultulu / temiz ses ciftleri | 500+ saat |
| DEMAND | Gercek ortam gurultu kayitlari | ~16 kategori |
| VCTK | Temiz konusma (cok konusmacu) | ~44 saat |

## Chunk-Based Inference Yaklasimi

Gercek zamanli streaming simule etmek icin ses verisi internet paketi mantiginda parcalara bolunecektir. Her parca (chunk) modelden bagimsiz olarak gecirilerek cikis uretilecektir.

- Chunk boyutu: 20ms (WebRTC standardi ile uyumlu)

- Her chunk bagimsiz islenir, onceki chunk'a bagimlilik minimize edilir

- Bu yaklasim hem egitimde hem inference testinde kullanilir

## Basari Metrikleri

Model kalitesi tek bir metrikle degil, asagidaki kombinasyonla olcülecektir:

| Metrik | Ne Olcer | Hedef |
| --- | --- | --- |
| PESQ | Algilanan ses kalitesi (endüstri standardi) | >= 3.5 / 5.0 |
| STOI | Anlasılabilirlik skoru (0-1 arasi) | >= 0.85 |
| Speech Recognition (Whisper) | Temizlenmis sesin dogru transkripsiyonu | >= %90 WER iyilesmesi |
| Inference Gecikmesi | Chunk basina islem suresi | < 20ms |

SR metriginin tek basina yeterli olmadigi not edilmelidir. Whisper gürültülü sesi de okuyabildiginden, PESQ ve STOI olmadan yaniltici sonuc verebilir.

# 3. Blok 2 - REST API

Model egitimi tamamlandiginda uzerine minimal bir REST API sarisi yapilacaktir. API'nin amaci modeli disariya acmak ve demo sitenin arka planini olusturmaktir.

## Temel Endpoint

| Endpoint | Method | Girdi | Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| /v1/denoise | POST | Ham ses dosyasi (WAV/PCM) | Temizlenmis ses dosyasi |
| /v1/health | GET | Yok | API calisma durumu |

## Teknik Gereksinimler

- Desteklenen format: WAV, PCM 16kHz

- Maksimum dosya boyutu: ilk surumde 60 saniye ile sinirli

- Yanit formati: JSON meta + ses dosyasi

- Kimlik dogrulama: API anahtari (basit, header tabanli)

# 4. Blok 3 - Demo Site

Kullanicinin modeli tarayicidan dogrudan test edebilecegi minimal bir web arayuzu. Arka planda Blok 2'deki API'ye istek atar.

## Kullanici Akisi

- Kullanici gurultulu ses dosyasini yuklur

- Site API'ye POST istegi atar

- Temizlenmis ses tarayicida oynatilir ve indirilebilir

- Yan yana karsilastirma: orijinal vs temizlenmis

## Kapsam Disi (Site icin)

- Kullanici hesabi / kayit sistemi yok

- Odeme entegrasyonu yok

- Gercek zamanli mikrofon girisi (ilk surum dosya yukleme yeterli)

# 5. Sprint Plani

| Sprint | Sure | Hedef | Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Hafta 1-2 | Veri hazirlama & mimari karari | Veri pipeline'i hazir, mimari secilmis |
| Sprint 1 | Hafta 3-7 | Model egitimi & degerlendirilmesi | PESQ >= 3.5, STOI >= 0.85, <20ms |
| Sprint 2 | Hafta 8-9 | REST API gelistirme | Calisan /v1/denoise endpoint |
| Sprint 3 | Hafta 10-11 | Demo site gelistirme | Tarayicidan ses yukle, temizle, indir |
| Sprint 4 | Hafta 12 | Entegrasyon testi & duzeltme | Site + API uçtan uca calisiyor |

# 6. Kapsam Disi

Asagidakiler kasitli olarak bu MVP'nin disinda tutulmustur:

- Musteri edinimi ve satis sureci

- KVKK / yerel sunucu gereksinimleri

- Video gurultu engelleme

- Mobil native SDK

- Gercek zamanli mikrofon akisi (demo sitede)

- Kullanici hesap yonetimi

- Odeme sistemi

- SLA ve uptime garantisi

Dahili Kullanim Icin